Product Backlog (MVP para 2 semanas)

Backlog construido directamente sobre los Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) obtenidos en la entrevista al negocio.

Épica 1: Gestión de Ventas (POS)

| Historia de usuario | Criterio de aceptación | Pts |
| --- | --- | --- |
| Como encargada quiero registrar una venta rápido (RF01) | Selecciono productos, se calcula el total y se descuenta el stock automáticamente | 5 |
| Como encargada quiero generar la nota de pedido para cocina (RF02) | Al confirmar la venta se genera y muestra la nota con el detalle en cocina | 3 |

Épica 2: Gestión de Inventario

| Historia de usuario | Criterio de aceptación | Pts |
| --- | --- | --- |
| Como dueño quiero registrar insumos (café, leche, pan, cárnicos, embutidos) (RF03) | Puedo crear, editar y eliminar insumos con nombre, cantidad y unidad | 3 |
| Como dueño quiero recibir alerta de insumos críticos por agotarse (RF04) | El sistema marca en rojo carnes/embutidos bajo el mínimo definido | 2 |
| Como encargada quiero verificar el inventario al iniciar la jornada (RF05) | Checklist diario de insumos disponible al abrir el sistema | 2 |

Épica 3: Cierre de Caja y Reportes

| Historia de usuario | Criterio de aceptación | Pts |
| --- | --- | --- |
| Como dueño quiero cerrar caja comparando ventas vs efectivo (RF06) | El sistema calcula automáticamente la diferencia al cierre | 3 |
| Como dueño quiero ver el reporte de ventas del día (RF08) | Lista de ventas con fecha, hora, monto y productos | 2 |

Épica 4: Autenticación

| Historia de usuario | Criterio de aceptación | Pts |
| --- | --- | --- |
| Como usuario (dueño/encargada) quiero iniciar sesión (RF07) | Login simple con usuario/contraseña, acceso diferenciado por rol | 2 |